## Slide 1: 2014 Q2季度review
张含会

## Slide 2: 大纲
技术项目
业务项目
团队表现
自己表现

## Slide 3: 技术项目－前端框架重构

## Slide 4: 技术项目
完成的工作
  修改目录结构，整理page层和component层，添加注释，去冗余
  重构layout
  重构导航
  解决弹性滑动

## Slide 5: 技术项目
做得好的地方
  添加注释，阅读成本变小
  迁移一部分公共代码到公共仓库，不统一问题变少，开发成本变小
  删除冗余，整理目录结构，开发成本变小
  重构关键代码，解耦合，bug出现概率降低
做得不好的地方
  项目质量控制不好，生产环境bug多
  计划没有完全实施

## Slide 6: 业务项目
pad地图
  租房地图的筛选&搜索
  二手房地图的筛选
首页改版：降低蹦失率
  UI优化
  增加筛选项入口
单页优化：提高访问深度
  房贷模块，小区模块等

## Slide 7: 业务项目
租房地图数据：
  (vppv/vpuv)： 4月均值11.1，5月均值11.5，6月均值13.4

## Slide 8: 业务项目
访问深度
  二手房：9.6，较base值高6%
  租房：10.6，较base值高16%
  首页蹦失率：20％，较改版前下降6%

## Slide 9: 业务项目
做的不好的地方
  质量控制，bug工时比较上个季度高

## Slide 10: 团队成员
目前的团队成员：何万松
离职人员：王浩（4月中旬）
调岗人员：陈郧（4月中旬）
休长假成员：潘庆利（4月中旬至今）

## Slide 11: 团队成员
何万松
  负责租房地图和二手房地图
  责任心，能力，潜力

## Slide 12: 团队表现
团队bug工时比
  1.45，较上个季度升高
  规避措施：
    问qa要自测TC
    大项目拆分功能点，自测和开发同步进行
团队延期项目个数
  恶性延期：人均不足2个

## Slide 13: 团队成员
  团队中的271
    团队成员中的2 ：何万松
    理由：责任心，能力，态度

## Slide 14: 自己
好的方面
  重构计划详细
  业务项目安排部分代码整理
  鼓励团队成员挑战

## Slide 15: 自己
不好的方面
  敏锐度不够
  技术成长不够快
  心态不稳

## Slide 16: 尾
不忘 初心